# AUDIT COMPLET

Fonctionnalité "Générer des Tâches"

ChantierPro - Application de gestion BTP

Date: 2 février 2026

# 1. Sommaire Exécutif

L'audit de la fonctionnalité "Générer des Tâches" de ChantierPro révèle une base solide mais avec un potentiel d'amélioration significatif. Actuellement, l'application couvre

- 9 métiers sur les 45+ identifiés dans le secteur BTP français

- 7 types de projets sur les 25+ typologies courantes

- ~150 tâches prédéfinies contre un potentiel de 500+ tâches métier

## Score Global: 35/100

| Critère | Score | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Couverture métiers | 20% | 9/45 métiers couverts |
| Types de projets | 28% | 7/25 types couverts |
| Pertinence des tâches | 60% | Bonnes bases mais manque de granularité |
| Organisation par phases | 80% | 6 phases bien structurées |

# 2. Analyse de l'existant

## 2.1 Métiers actuellement couverts

Voici les 9 métiers actuellement implémentés dans task-templates.js :

| Métier | Nb. Tâches | Phases couvertes |
| --- | --- | --- |
| Plombier | ~20 | 5/6 |
| Électricien | ~22 | 5/6 |
| Peintre | ~15 | 4/6 |
| Carreleur | ~14 | 4/6 |
| Maçon | ~15 | 4/6 |
| Menuisier | ~14 | 4/6 |
| Chauffagiste | ~18 | 5/6 |
| Couvreur | ~16 | 5/6 |
| Plâtrier/Plaquiste | ~12 | 4/6 |

## 2.2 Types de projets actuels

- Rénovation complète

- Salle de bain

- Cuisine

- Extension

- Travaux de peinture

- Travaux électriques

- Travaux de plomberie

# 3. Métiers Manquants (Prioritaires)

## 3.1 Gros Œuvre - CRITIQUE

Ces métiers représentent 40% des chantiers en France:

- Terrassier - Excavation, VRD, préparation de terrain

- Étancheur - Toitures plates, terrasses, fondations

- Façadier - ITE, ravalement, isolation extérieure

- Charpentier bois - Structures, ossatures, combles

- Charpentier métallique - Structures acier, mezzanines

- Démolisseur - Démolition, désamiantage, déconstruction

## 3.2 Second Œuvre - IMPORTANT

- Menuisier extérieur (PVC/Alu) - Fenêtres, portes, volets

- Vitrier/Miroitier - Vitrages, miroirs, cloisons verre

- Serrurier/Métallier - Serrurerie, garde-corps, escaliers métal

- Parqueteur - Parquets, sols souples, stratifiés

- Climaticien - Climatisation, PAC, VMC

- Fumiste - Cheminées, poêles, conduits

## 3.3 Spécialistes - DIFFÉRENCIATION

- Installateur solaire/ENR - Panneaux PV, solaire thermique

- Domoticien - Smart home, automatisation

- Acousticien - Isolation phonique, studios

- Paysagiste - Aménagement extérieur, jardins

- Pisciniste - Construction et rénovation piscines

# 4. Types de Projets Manquants

## 4.1 Résidentiel

- Construction maison individuelle neuve

- Surélévation

- Aménagement combles

- Création garage/carport

- Aménagement sous-sol

- Création terrasse/véranda

- Rénovation énergétique globale (MaPrimeRénov')

- Mise aux normes PMR/accessibilité

## 4.2 Tertiaire/Commercial

- Aménagement bureau/open space

- Aménagement commerce/boutique

- Création restaurant/bar

- Mise aux normes ERP

## 4.3 Extérieur

- Réfection toiture complète

- Ravalement façade

- ITE (Isolation Thermique Extérieure)

- Aménagement paysager

- Construction piscine

- Clôtures et portails

# 5. Recommandations Impactantes

## 5.1 Priorité 1: Enrichir les templates métiers

Impact: Multiplication par 3 de la valeur perçue pour les utilisateurs

- Ajouter 15 nouveaux métiers prioritaires (terrassier, façadier, étancheur...)

- Enrichir les tâches existantes avec plus de granularité (sous-tâches)

- Ajouter des durées estimées pour chaque tâche (en heures)

- Ajouter des dépendances entre tâches pour le planning auto

## 5.2 Priorité 2: Templates de projets complets

Impact: Réduction de 80% du temps de configuration initial

- Créer 20 templates projets prêts à l'emploi avec tâches pré-sélectionnées

- Inclure des budgets indicatifs par type de projet

- Proposer des variantes (économique, standard, premium)

## 5.3 Priorité 3: Génération intelligente (IA)

Impact: Différenciation majeure vs concurrence

- Analyse du devis pour suggérer automatiquement les tâches pertinentes

- Apprentissage des habitudes de l'utilisateur

- Suggestions contextuelles basées sur la météo, la saison, la localisation

# 6. Exemples de Templates à Ajouter

## 6.1 Exemple: Terrassier

| Phase | Tâches | Durée est. |
| --- | --- | --- |
| Préparation | • Bornage et implantation • Étude de sol si nécessaire • DICT (déclaration réseaux) • Installation base vie | 0.5-2j |
| Terrassement | • Décapage terre végétale • Excavation fouilles • Évacuation terres • Mise à niveau • Compactage fond de forme | 2-5j |
| VRD | • Tranchées réseaux • Pose regards/caniveaux • Pose drains • Remblai technique | 1-3j |

## 6.2 Exemple: Rénovation Énergétique

| Poste | Tâches clés | Métier |
| --- | --- | --- |
| Audit énergétique | DPE, audit thermique, recommandations | Diagnostiqueur |
| ITE | Pose isolant, enduit, finition | Façadier |
| Menuiseries | Dépose/pose fenêtres, réglages | Menuisier ext. |
| Chauffage | Pompe à chaleur, régulation | Chauffagiste |
| Ventilation | VMC double flux, gaines | Climaticien |

# 7. Plan d'Action Recommandé

## Phase 1 - Court terme (2-4 semaines)

- Ajouter 5 métiers prioritaires: Terrassier, Façadier, Étancheur, Menuisier ext., Climaticien

- Créer 10 nouveaux types de projets (combles, toiture, façade, ENR...)

- Enrichir les tâches existantes (+50% de tâches par métier)

## Phase 2 - Moyen terme (1-2 mois)

- Ajouter 10 métiers supplémentaires (spécialistes, ENR, domotique)

- Implémenter les durées estimées et dépendances entre tâches

- Créer un système de variantes (budget économique/standard/premium)

## Phase 3 - Long terme (3-6 mois)

- Génération IA des tâches basée sur l'analyse du devis

- Personnalisation par région (réglementations locales)

- Marketplace de templates créés par la communauté

# 8. Conclusion

La fonctionnalité "Générer des Tâches" de ChantierPro dispose d'une architecture solide (phases bien structurées, séparation métiers/projets) mais souffre d'une couverture insuffisante du marché BTP français.

En passant de 9 à 25+ métiers et de 7 à 25+ types de projets, ChantierPro pourrait devenir LA référence pour les artisans du bâtiment en France, avec un gain de temps estimé à 30 minutes par chantier sur la phase de configuration.

ROI estimé: Avec une moyenne de 50 chantiers/an par utilisateur, cela représente 25 heures/an économisées, soit une valeur perçue de 1 500€/utilisateur/an.

— Audit réalisé avec Claude AI —